МАСТЕР-ПЛАН

по созданию объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры

- По объектам автодорожной инфраструктуры Тульской области

| № п/п | Наименова-ние создаваемого объекта | Тип инфраструктуры | Адрес месторасполо-жения объекта | Описание объекта, его характеристики | Плановые сроки работ | Источник финансирования | Стоимость СМР | Фактическое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Реконструкция мостового перехода через р. Холохольня на км 7+622 автомобильной дороги «Щекино – Одоев – Арсеньево» - автоподъезд к н.п. Малынь в Щекинском районе Тульской области | Автодорожная инфраструктура | Щекинский район | Линейный объект | 2022-2023 | Финансирование: бюджет Тульской области (дорожный фонд – 100%) | 355,864 млн. руб. | Ведутся СМР. |
| 2. | Реконструкция мостового перехода через р. Упа на км 5+429 автомобильной дороги «Тула-Ленинский» – Федоровка в Ленинском районе Тульской области | Автодорожная инфраструктура | Ленинский район | Линейный объект | 2022-2023 | Финансирование: бюджет Тульской области (дорожный фонд – 100%) | 637,752 млн. руб. | Ведутся СМР. |
| 3. | Реконструкция искусственного сооружения на км 13+980 автомобильной дороги «Дон» – Иевлево-Черняевка-Мшищи-Ломовка в Богородицком районе Тульской области | Автодорожная инфраструктура | Богородицкий район | Линейный объект | 2022-2023 | Финансирование: бюджет Тульской области (дорожный фонд – 100%) | 462,463 млн. руб. | Ведутся СМР. |
| 4. | Реконструкция мостового перехода через р. Крапивенка на км 3+600 автомобильной дороги М-2 “Крым”- автоподъезд к населенному пункту Крутовка в Щекинском районе Тульской области | Автодорожная инфраструктура | Щекинский район | Линейный объект | 2023-2024 | Финансирование: бюджет Тульской области (дорожный фонд – 100%) | 175,456 млн. руб. | Ведутся СМР. |
| 5. | Реконструкция искусственного сооружения на км 1+762 автоподъезда к населенному пункту Октябрьский от автодороги Арсеньево- Горбачево в Арсеньевском районе Тульской области | Автодорожная инфраструктура | Арсеньевский район | Линейный объект | 2023 | Финансирование: бюджет Тульской области (дорожный фонд – 100%) | 120,552 млн. руб. | Ведутся СМР. |

- По энергетической инфраструктуре:

По предприятиям ТЭК Тульской области (подстанции 35 кВ и выше)

| № п/п | Наименование создаваемого объекта | Тип инфра-структуры | Адрес месторасполо-жения объекта | Описание объекта, его характеристики | Плановые сроки работ | Источник финанси-рования | Приблизи-тельная стоимость работ | Фактическое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Ф-л ПАО «ФСК «ЕЭС» - Приокское ПМЭС |
| --- | --- |
| 1 | Техперевооружение ПС 220 кВ Химическая в части замены трансформатора мощностью 200 МВА на трансформатор мощностью 200 МВА | Электрическая подстанция | Новомосковский район, пос. Грицовский | Установленная мощность 1х 200 МВА 1х 200 МВА | 2025 | средства, полученные от оказания услуг по передаче электрической энергии | 267,21 млн. руб. | Предпроектное обследование |
|  | Ф-л «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» |
| 1 | Строительство ПС 35 кВ Александровка с установкой трансформатора мощностью 4 МВА в Заокском районе, строительство ВЛ 35 кВ для подключения проектируемой ПС 35 кВ Александровка Заокского района общей протяженностью 4,5 км. | Электрическая подстанция и питающая линия электропере-дачи | Заокский район | Установленная мощность 1х4 МВА 4,5 км | 2023 | средства, полученные от оказания услуг по передаче электрической энергии | 113,51 | СМР |
| 2 | Строительство ПС 35 кВ Белугино с установкой трансформатора 4 МВА, строительство ВЛ 35 кВ для подключения проектируемой ПС 35 кВ Белугино общей протяженностью 11 км | Электрическая подстанция и питающая линия электропере-дачи | Ясногорский район | 1х4 МВА 11 км | 2026 | средства, полученные от оказания услуг по передаче электрической энергии | 136,47 | Предпроектное обследование |
| 3 | Строительство ПС 35 кВ Быковка с установкой трансформатора 2,5 МВА, строительство ВЛ 35 кВ для 4подключения проектируемой ПС 35 кВ Быковка общей протяженностью 1 км | Электрическая подстанция и питающая линия электропере-дачи | Ясногорский район | 1х2,5 МВА 1 км | 2026 | средства, полученные от оказания услуг по передаче электрической энергии | 78,36 | Предпроектное обследование |
| 4 | Строительство ПС 35 кВ Лесновка с установкой трансформатора 2,5 МВА, строительство ВЛ 35 кВ для подключения проектируемой ПС 35 кВ Лесновка общей протяженностью 5 км | Электрическая подстанция и питающая линия электропере-дачи | Заокский район | 1х2,5 МВА 5 км | 2026 | средства, полученные от оказания услуг по передаче электрической энергии |  | Предпроектное обследование |

По предприятиям газовой отрасли Тульской области

|  | ПАО «Газпром» |
| --- | --- |
| 1 | Реконструкция ГРС «Ясногорск» и строительство газопровода-отвода | Газораспределительная станция | г. Ясногорск | Реконструкция ГРС позволит увеличить ее производительность с 10,0 до 35,7 тыс. куб м/час | Срок реализации — 2024 г. | Инвестиционная программа ПАО «Газпром» | Стоимость строительства 1,5 млрд. руб | Производятся строительно-монтажные работы |
| 2 | Реконструкция ГРС «Новотульская» и строительство газопровода-отвода | Газораспределительная станция | г. Тула | Реконструкция ГРС позволит увеличить ее производительность со 135,0 до 260,1 тыс. куб м/час | Срок реализации — 2023 г. | Инвестиционная программа ПАО «Газпром» | Стоимость строительства 1,5 млрд. руб | Ввод в эксплуатацию |
| 3 | Реконструкция ГРС «Северо-Задонская» и строительство газопровода-отвода | Газораспределительная станция | г. Северо-Задонск | Реконструкция ГРС позволит увеличить ее производительность со 30,0 до 42,0 тыс. куб м/час | Срок реализации — 2023 г. | Инвестиционная программа ПАО «Газпром» | Стоимость строительства 1,5 млрд. руб | Производятся строительно-монтажные работы |