МАСТЕР-ПЛАН

по созданию объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры

По предприятиям ТЭК Тульской области

(Подстанции 110 кВ и выше)

| № п/п | Наименование создаваемого объекта | Тип инфра-структуры | Адрес месторасполо-жения объекта | Описание объекта, его характеристики | Плановые сроки работ | Источник финанси-рования | Приблизи-тельная стоимость работ | Фактичес-кое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ППМЭС ПАО «ФСК «ЕЭС» |
| 1 | Реконструкция ПС 220 кВ Химическая. Технологическое присоединение ООО «Тульский цементный завод». Установка АТ-3 200 МВА, сооружение 2 новых линейных ячеек в ОРУ 110 кВ | Электрическая подстанция | Тульская обл., Новомосковский р-н, д. Прохоровка Yandex координаты: 54,1304; 38,1629 | Установленная мощность – 400 МВА (АТ-1 и АТ-2 по 200 МВА) | 2018 г. | Собственные средства предприятия | 105,15 млн руб. | В 2015 году заменено сетевое оборудование: ТН-220 ВЛ 220 кВ Новомосковск-Химическая; ТН-220 ВЛ 220 кВ Химическая-Кашира – 1,7 млн. руб. Проект приостановлен в связи с прекращением реализации проекта строительства цементного завода |
| 2 | Реконструкция ПС 220 кВ Северная с установкой третьего АТ 220/110/10 кВ мощностью 200 МВА. Расширение РУ 110 кВ с сооружением двух новых ячеек для осуществления ТП АО «Корпорация развития Тульской области» | Электрическая подстанция | Тульская обл., Новомосковский р-н, ул. Связи, д. 10 Yandex координаты: 54,082; 38,1593 | Установленная мощность – 380 МВА (АТ-1 – 200 МВА и АТ-2 - 180 МВА) | 2021 г. | Собственные средства предприятия | 544,73 млн руб. | Проект реализован |

|  | Ф-л «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» |
| --- | --- |
| 3 | Реконструкция ПС 110/6 кВ №310 «Партизан» с заменой тр-в 2х16 МВА на тр-ры 2х25 МВА и модернизацией оборудования | Электрическая подстанция | Узловский р-н, пос. Дубовка Yandex координаты: 53.92763; 38.14280 | Установленная мощность 2×16 МВА | 2021 г. | Собственные средства предприятия | 139,39 млн. руб | Реализация проекта приостановлена в связи с отсутствием заявок |
| 4 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Рудаково» с установкой силового трансформатора Т-3 110/10/6 мощностью 25 МВА и модернизацией оборудования | Электрическая подстанция | г. Тула, ул. Скуратовская, д. 52-а Yandex координаты: 54.11585; 37.60861 | Установленная мощность 2×25 МВА | 2020 г. | Собственные средства предприятия | 274,4 0 млн руб. | Реализация проекта приостановлена в связи с отсутствием заявок |
| 5 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ №28 Ушатово с заменой Т-1 20 МВА и Т-2 7,5 МВА на тр-ры 2х16 МВА и модернизацией оборудования | Электрическая подстанция | Суворовский р-н, пос. Центральный Yandex координаты: 54.17662; 36.50919 | Установленная мощность 1×7,5 МВА; 1×20 МВА | 2018 г. | Собственные средства предприятия | 45 млн руб. | Реализация проекта приостановлена в связи с отсутствием заявок |

По предприятиям газовой отрасли Тульской области

| № п/п | Наименование создаваемого объекта | Тип инфра-структуры | Адрес месторасположения объекта | Описание объекта, его характеристики | Плановые сроки работ | Источник финансиро-вания | Приблизи-тельная стоимость работ | Фактическое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПАО «Газпром» |
| 1 | Реконструкция ГРС «Ясногорск» и строительство газопровода-отвода | Газо-распределительная станция | г. Ясногорск Yandex координаты: 37.621273,54.49481 | Реконструкция ГРС позволит увеличить ее производительность с 10,0 до 35,7 тыс. куб. м /час | Срок реализации – 2021 г. | Инвестиционная программа ПАО «Газпром» | Стоимость строительства объекта: 1,5 млрд руб. | Завершены проектно-изыскательские работы |
| 2 | Реконструкция ГРС «Новотульская» и строительство газопровода-отвода | Газо-распределительная станция | г. Тула | Реконструкция ГРС позволит увеличить ее производительность со 135,0 до 260,1 тыс. куб. м /час | Срок реализации –2020 г. | Инвестиционная программа ПАО «Газпром» | Стоимость строительства объекта: 1,5 млрд руб. | Работы по реконструкции ГРС, предусматривающие строительство новой ГРС, газопровода-отвода к ГРС и газопровода, отходящего от ГРС, находятся в завершающей стадии выполнения |
| 3 | Реконструкция ГРС «Северо-Задонская» и строительство газопровода-отвода | Газо-распределительная станция | г. Северо-Задонск Yandex координаты: 38.434948,54.003446 | Реконструкция ГРС позволит увеличить ее производительность с 30,0 до 42,0 тыс. куб. м /час | Срок реализации – 2021 г. | Инвестиционная программа ПАО «Газпром» | Стоимость строительства объекта: 1,5 млрд руб. | Завершены проектно-изыскательские работы |

ООО «Газпром трансгаз Москва», АО «Корпорация развития Тульской области», АО «Тулагоргаз», АО «Газпром газораспределение Тула»

| 4 | Повышение выходного давления из ГРС «Тульская» с 0,3 до 0,6 Мпа, и строительство головного ГРП на г. Тулу | Газо-распределительная станция, головной газорегуляторный пункт | г. Тула | Выходное давление из ГРС Тульская 0,6 МПа. Выходное давление из головного газорегуляторного пункта 0,3 МПа | Не определены | Не определен | Не определена | Проект приостановлен. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

По объектам автодорожной инфраструктуры Тульской области

| № п/п | Наименова-ние создаваемого объекта | Тип инфра-структуры | Адрес месторасполо-жения объекта | Описание объекта, его характеристики | Плановые сроки работ | Источник финансирования | Приблизи-тельная стоимость работ | Фактическое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Реконструкция моста через р. Бобрик на км 9+100 автомобильной дороги Новомосковское кольцо в Узловском районе Тульской области (н.п. Бобрик Гора) | Автодорожная инфраструктура | Узловский район | Линейный объект | 2020 г. | Финансирование: бюджет Тульской области (дорожный фонд – 100%) | 239,4 млн руб. | ведутся строительно-монтажные работы |
| 2. | Строительство моста через р. Упу и путепровода через железную дорогу (II пусковой комплекс) | Автодорожная инфраструктура | г. Тула | Линейный объект | 2020 г. | Софинансирование: федеральный бюджет- 490,0 млн. рублей; бюджет Тульской области (дорожный фонд) – 154,4 млн. рублей | 644,4 млн руб. | ведутся строительно-монтажные работы |
| 3. | Реконструкция мостового перехода через р. Дон км 7+280 автомобильной дороги «Тула – Новомосковск»– Сокольники – Березовка в МО г. Новомосковск Тульской области | Автодорожная инфраструктура | г. Новомосковск | Линейный объект | 2020 г. | Финансирование: бюджет Тульской области (дорожный фонд – 100%) | 56,8 млн руб. | ведутся строительно-монтажные работы |
| 4. | Реконструкция искусственного сооружения на км 1+143 автомобильной дороги «Кашира – Серебряные Пруды – Кимовск – Узловая» – автоподъезд к н.п. Пронь в Кимовском районе Тульской области | Автодорожная инфраструктура | Кимовский район | Линейный объект | 2020 г. | Финансирование: бюджет Тульской области (дорожный фонд – 100%) | 179,6 млн руб. | аукцион в стадии публикации |
| 5. | Реконструкция автомобильной дороги Рязань – Ряжск – Александр Невский – Данков – Ефремов на участке от км 146+700 до км 151+118 («Подъезд к зернохранилищу вместимостью 14000 тонн в н.п. Козьминский») в МО г. Ефремов Тульская область | Автодорожная инфраструктура | г. Ефремов | Линейный объект | 2020 г. | Софинансирование: федеральный бюджет -32,94 % бюджет Тульской области (дорожный фонд) – 67,06 %) | 209,1 млн руб. | пересчет стоимости объекта |
| 6. | Реконструкция участка улицы Мира в с. Воскресенское км 0+00 – км 0+850 в Дубенском районе Тульской области (подъезд к базе сельскохозяйственного производства) | Автодорожная инфраструктура | Дубенский район | Линейный объект | 2020 г. | Софинансирование: федеральный бюджет -32,94 % бюджет Тульской области (дорожный фонд) – 67,06 %) | 23,2 млн руб. | заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ |