Алгоритм действий инвестора для получения земельного участка   
(на торгах)

| №  п/п | Шаг алгоритма (Процедура) | Срок  Фактический | Срок  целевой | Кол-во док-ов | Входящие документы | Результирующие документы | Нормативный правовой акт | Категории инвестиционных проектов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Направление в уполномоченный орган заявления о проведении аукциона | 1  рабочий день | 1  рабочих дней | 3 | 1. Заявление о проведении аукциона;  2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (личность представителя заявителя);  3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) | Уведомление о получении заявления | Статья 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – ЗК РФ);  Пункт 10 приказа Минэкономразвития России от 14 января 2015 г. № 7 «Об утверждении порядка и способов подачи заявлений, а также требований к их формату»  Постановление правительства Тульской области от 13.03.2015 № 113 | Для всех объектов капитального строительства | – |
| 2. | Принятие решения о проведении аукциона, получение информации о возможности технологического присоединения объекта капитального строительства к инженерным сетям, определение рыночная стоимость | 49  рабочих дня | 44  рабочих дней | 2 | 1. Заявление о проведении аукциона;  2. Выписка из ЕГРН | 1. Технические условия подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, применяемые в целях архитектурно-строительного проектирования;  2. Отчет об определении рыночной стоимости; 3. Извещение о проведении аукциона. | Статья 39.11 ЗК РФ;  Статья 52.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ);  Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»  Постановление правительства Тульской области от 13.03.2015 № 113 | Для всех объектов капитального строительства | – |
| 3. | Размещение информации об аукционе на официальном сайте torgi.gov.ru | 10  календарных дней со дня принятия распоряжения правительства Тульской области или распоряжения министерства имущественных и земельных отношений ТО | 1  рабочих дней | 2 | 1. Заявление о проведении аукциона  2. Выписка из ЕГРН | 1. Извещение о проведении аукциона | Подпункты 18-20 статьи 39.11 ЗК РФ  Постановление правительства Тульской области от 13.03.2015 № 113 | Для всех объектов капитального строительства | – |
| 4. | Проведение аукциона | 30 календарных дней | 22  рабочих дней | 3 | 1. Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;  2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (личность представителя заявителя);  3. Документы, подтверждающие внесение задатка. | 1. Протокол о результатах аукциона | Пункт 1, пункт 15 статьи 39.12 ЗК РФ  Постановление правительства Тульской области от 13.03.2015 № 113 | Для всех объектов капитального строительства | – |
| 5. | Заключение договора c инвестором | 10 календарных дней | 7  рабочих дней | 2 | 1. Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;  2. Документы, подтверждающие внесение задатка | 1. Протокол о результатах аукциона;  2. Договор | Пункт 15 статьи 39.12 ЗК РФ | Для всех объектов капитального строительства | – |